## Slide 1: Spieleprogrammierung: RunPG
60600 | Maximilian Schön
60763 | Niklas Amann
60857 | Markus Yimer
60894 | Shkelqim Salijaj

## Slide 2: Idee: RunPG
Jump & Run Spiel mit Rollenspielelementen
2D-Welten
Mit Erfahrungspunkte kann man neue Fähigkeiten hinzugewinnen
Freischalten neuer Fähigkeiten über einen Skill-Tree
Spieler lernt von Level zu Level neue Fähigkeiten

## Slide 3: Eingesetzte Software
Unity
GIMP
Piskel (Kostenloser online Spriteeditor)

## Slide 4: Zeitplan
04.10.18 - 01.11.18
  Ideenfindung ✅
01.11.18 - 08.11.18
  Einarbeitung in Unity ✅
  Aufgabenverteilung ✅
  Erstellung der Präsentation zur Ideenfindung ✅
  Erste Entwürfe (Leveldesign und Charakter) ✅

## Slide 5: Zeitplan
08.11.18 - 13.12.18
  Entwicklung grundlegender Level ✅
  Entwicklung Ingame-Menü und Skill Tree ✗
  Implementierung der grundlegenden Spielphysik ✅
  Überlegungen zur Spielstory
13.12.18 - 10.01.18
  Weiterentwicklung angepasst an die Spielidee ✅
  Ausgestalten der Charaktere und des Leveldesigns ✅

## Slide 6: Zeitplan
10.01.19 - 24.01.19
  Testing, Bug Fixing ✗
  Dokumentation ✗
  Installationsanleitung ✗
  Spielanleitung ✗
  Erstellung Abschlusspräsentation ✅
24.01.19 - 07.02.19
  Puffer für Verbesserungen und eventuell nicht eingehaltene Meilensteine

## Slide 7: Herausforderungen
Art Design
Spezielle Herausforderungen von 2D Spielen
Präzise Steuerung